Důvodová zpráva

Shrnutí:

- Jedná se o projekt s názvem: „Ostrčilova - inovace“ (v rámci souhrnného projektu „Infrastruktura ZŠ“)

- Celkové náklady: 				                                                       8 476,8 tis. Kč

Spolufinancování z rozpočtu SMO:		                                                             0,0 tis. Kč

- Nositelem projektu je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Popis projektu:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR schválilo dotaci na realizaci projektu „Ostrčilova - inovace“, jehož hlavním cílem je rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základní škole Ostrava, Ostrčilova 10. V rámci projektu proběhnou stavební úpravy podlah, bourání příček, dobudována bude vnitřní konektivita škola a okolí bude osázeno zelení. Rekonstrukce a modernizace se bude týkat odborné učebny chemie, fyziky, skladu a kabinetů a dále pak školní cvičné kuchyňky. V příloze č. 1 předkládáme Rozhodnutí o poskytnutí dotace s identifikačním číslem 117D03G001513 vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se o jednostranný právní akt, kde je jako oprávněná osoba uvedena starostka městského obvodu, Ing. Zuzana Ožanová.

Příjemce dotace je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby výsledky realizace Projektu, byly zachovány po dobu 5 let, a to ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu.

Financování:

| Celkové náklady projektu: | 8 476,8 tis. Kč |
| --- | --- |
| Celková výše dotace: | 7 629,1 tis. Kč |
| Spolufinancování SMO: | 0 tis. Kč |
| Předfinancování SMO: | 0 tis. Kč |
| Spolufinancování MOb MOaP: | 847,7 tis. Kč |

Celkové náklady projektu se mohou změnit vlivem vysoutěžení veřejné zakázky na dodavatele stavby.

Realizace projektu bude probíhat do 31.08.2021

Rada města svým usnesením č. 04501/RM1418/66 schválila podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Rada města svým usnesením č. 04888/RM1822/71 schválila Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Ostrčilova - inovace" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu stanovenými v části III. odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

„Z Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jež jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (části III, odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek) vyplývá, že příjemce dotace po celou dobu realizace projektu a v době udržitelnosti příjemce dotace nesmí bez předchozího souhlasu ŘO IROP:

a) majetek získaný byť i částečně z dotace prodat, převést jinému subjektu,

b) majetek získaný byť i částečně z dotace zatížit jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti, reálná břemena) nebo zřídit zástavní právo, s výjimkou zástavního práva k zajištění úvěru na financování projektu rámcově identifikovaného v části II, v bodu 1 podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace).