D ů v o d o v á   z p r á v a :

Návrh na prodloužení termínu použití a termínu předložení finančního vypořádání poskytnutého účelového investičního příspěvku na rekonstrukci balkonů Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci

___________________________________________________________________________

Dne 6. 9 .2021 byla odboru kultury a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy (dále jen MMO) doručena žádost Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586 (dále jen KMO), o prodloužení termínu použití a termínu předložení finančního vypořádání poskytnutého účelového investičního příspěvku - viz příloha č. 1 tohoto materiálu.

Zastupitelstvo města dne 11. 12. 2020 usnesením č. 1181/ZM1822/19 rozhodlo o poskytnutí účelového investičního příspěvku (dále také jen příspěvek) v celkové výši 1 300 000,- Kč KMO na rekonstrukci balkonů. Z poskytnutého příspěvku bylo stanoveno financovat náklady vzniklé a hrazené v období od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021 a předložit do 30. 11. 2021 finanční vypořádání příspěvku. Termíny použití a předložení finančního vypořádání příspěvku byly mimo jiné podmínky sděleny dopisem č.j. SMO/043629/21/KVA/Kne ze dne 22. 1. 2021
- viz příloha č. 2 tohoto materiálu.

Z důvodu coronavirové pandemie a omezeného provozu a kapacity firem došlo k posunu termínu zhotovení projektové dokumentace, bez které nelze zadat výběrové řízení na dodavatele stavby a rekonstrukci realizovat. Projektovou dokumentaci firma MARPO s.r.o. zpracuje podle smlouvy o dílo do prosince 2021 a následně bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Na základě uvedených skutečností žádá vedení organizace o prodloužení termínu použití do 30. 10. 2022.

V návaznosti na prodloužení doby čerpání příspěvku se navrhuje rovněž změna termínu předložení finančního vypořádání, a to z 30. 11. 2021 na 30. 11. 2022. Změny termínů budou příspěvkové organizaci sděleny odborem kultury a volnočasových aktivit MMO dopisem - viz příloha č. 3 tohoto materiálu.

Projednáno radou města dne 28. 9. 2021

Rada města na své schůzi dne 28. 9. 2021 předmětnou žádost KMO projednala
a usnesením č. 07619/RM1822/117 doporučila zastupitelstvu města schválit materiál v navrhovaném znění.