Důvodová zpráva:

Na základě rozhodnutí rady města č. 08876/RM1822/138 ze dne 8. 3. 2022 a zastupitelstva města 
č. 1550/ZM1822/25 ze dne 15. 9. 2021 je předkládána pravidelná informace o stavu přípravy a realizace projektů:

| Název | Výše investice ze strany investorů k 30.06.2021 (v mil. Kč) | Výše investice ze strany investorů k 31.12.2021 (v mil. Kč) | Stav pracovních míst k 30.06.2021 | Stav pracovních míst k 31.12.2021 | Předpokládaný stav pracovních míst k 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová | 24 802,82 | 25 116,00 | 9 818 | 9 678 | 10 180 |
| Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov | 16 292,55 | 17 033,33 | 3 726 | 3 495 | 3 817 |
| Rozvojová zóna Hrušov | 480,00 | 1 023,00 | 0 | 90 | 768 |
| CELKEM | 41 575,37 | 43 172,33 | 13 544 | 13 263 | 14 765 |

Zdroj: jednotliví investoři

- Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová

| Investoři | Výše investice ze strany investora k 30.06.2021 (v mil. Kč) | Výše investice ze strany investora k 31.12.2021 (v mil. Kč) | Stav pracovních míst k 30.06.2021 | Stav pracovních míst k 31.12.2021 | Předpokládaný stav pracovních míst k 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEGATRON Czech, s.r.o. | 1 263,82 | 1 265,00 | 820/451 | 784/435 | 900/500 |
| CTP Invest, spol. s r.o. | 8 250,00 | 8 350,00 | 7 000 | 7 000 | 7 300 |
| Sungwoo Hitech s.r.o. | 15 289,00 | 15 501,00 | 1 998/309 | 1 894/382 | 1 980/430 |
| CELKEM | 24 802,82 | 25 116,00 | 9 818 | 9 678 | 10 180 |

Zdroj: jednotliví investoři

* 	stav pracovních míst – číslo za lomítkem vyčísluje počet agenturních zaměstnanců z celkového uvedeného počtu

- rozloha 115 ha, výstavba páteřní technické infrastruktury, financovaná z prostředků statutárního města Ostravy a z prostředků státního rozpočtu formou dotace, byla dokončena v roce 2007;

- majoritním vlastníkem pozemků je developerská společnost CTP (CTPark Ostrava), dále společnosti  Sungwoo Hitech s. r. o. (výrobce vnitřních ocelových částí pro osobní automobily) a PEGATRON CZECH, s. r. o. (výrobce počítačových komponent). Výše investic ze strany těchto společností dosáhla k datu 31. 12. 2021 částky 25,1 mld. Kč a bylo vytvořeno 9 678 pracovních míst.

- CTPark je plně pronajat, v r. 2022 bude dokončena část haly O8B pro stávajícího klienta Hilite Czech (německý výrobce autodílů). Zůstává rezerva pro potenciální přístavbu haly O3 společnosti Brembo a administrativní budovu CTOffice E. V návaznosti na stěhování a rozšiřování klientů probíhají podle potřeby úpravy stávajících jednotek v souvislosti se změnou užívání. Mezi významné klienty parku patří ABB, A123 Systems, Brembo, Continental, Czech

Print Center, Dachser, Grupo Antolin, HP Pelzer, ITT, Moneta Money Bank a další.  
Aktuální situační plánek CTParku je přílohou tohoto materiálu (Příloha č. 1).

- z roku 2021 zůstává plánovaná investice do sportovního vybavení - vybudování běžecké trasy a multifunkčního venkovního hřiště.

- společnost Sungwoo Hitech zahájila na přelomu pololetí r. 2021 přípravu nového projektu NQ5 (nový model KIA – SPORTAGE), od 11/2021 masová výroba v počtu až do 200 ks automobilů denně.

- Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov

| Název | Výše investice ze strany investora k 30.06.2021 (v mil. Kč) | Výše investice ze strany investora k 31.12.2021 (v mil. Kč) | Stav pracovních míst k 30.06.2021 | Stav pracovních míst k 31.12.2021 | Předpokládaný stav pracovních míst k 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAHLE Behr Ostrava s.r.o. | 3 707,00 | 3 707,00 | 1 063 | 867/81 | 940/114 |
| PLAKOR CZECH s.r.o. | 3 563,31 | 3 569,37 | 1 041 | 1 038 | 1 099 |
| CROMODORA WHEELS s.r.o. | 3 178,16 | 3 212,03 | 466 | 463 | 437 |
| OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s. r. o. | 1 467,00 | 2 115,00 | 133 | 144 | 300 |
| Mobis Automotive System Czech s.r.o. | 4 053,00 | 4 090,00 | 990 | 949 | 999 |
| IRCE s. r. o. | x | 2,28 | x | 0 | 0 |
| XZB (Europe) s. r. o. | 299,04 | 337,65 | 29 | 34 | 42 |
| CELKEM | 16 292,55 | 17 033,33 | 3 726 | 3 495 | 3 817 |

Zdroj: jednotliví investoři

* 	stav pracovních míst – číslo za lomítkem vyčísluje počet agenturních zaměstnanců z celkového uvedeného počtu

x	Vítkovice-výzkum a vývoj-technické aplikace – neevidováno, pozemky zpět ve vlastnictví města – viz odstavec Investoři str. 3

ENES Cargo – ukončení působení ve Strategické průmyslové zóně v měsíci 09/2021, od 1.10.2021 pozemky ve vlastnictví OAMP

- strategická průmyslová zóna o rozloze 200 ha je součástí průmyslového areálu o celkové ploše 292 ha; výstavba technické infrastruktury ve Strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov byla podporována z dotačního Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nyní běží 10-letá udržitelnost projektu; v měsíci 11/2021 nabyla účinnosti Změna č. 13 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která sjednotila dobu platnosti Závazných podmínek pro I. a II. etapu výstavby TI v bodech, týkajících se evidence příjmů a výdajů, k datu 30. 6. 2029.

- volná kapacita pro vstup nových investorů činí 59,3 ha, jedná se o tzv. plochu „K“ jihovýchodně od multimodálního logistického centra o velikosti 51,3 ha (určenou pro strategického investora) a dvě plochy navazující na pozemky 
ve vlastnictví společností Mobis a XZB o celkové výměře 8 ha; výše investovaných prostředků ze strany společností umístěných v lokalitě SPZ činila k 31. 12. 2021 cca 17 mld. Kč a ke sledovanému datu bylo evidováno 3 495 pracovních míst;

- průmyslový areál Mošnov pod správou města je tvořen Strategickou průmyslovou zónou, tzv. obchodně-podnikatelským areálem o rozloze cca 20 ha (označován také jako „předletištní prostor“), plochou „R“ jihozápadně od SPZ poblíž rozvodny ČEZ Distribuce a lokalitou tzv. Malé rozvojové zóny o rozloze cca 38,5 ha, na které je připravován záměr výstavby „Panattoni park Ostrava Airport“ developera Panattoni. Tyto lokality společně s lokalitami, které spravuje a připravuje Moravskoslezský kraj, tvoří tzv. „Rozšířené zájmové území Mošnov“ řešené v koordinaci obou vlastníků.

Investoři, Moravskoslezský kraj

OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. – k 31. 12. 2021 bylo investorovi prodáno v rámci I. a II. etapy výstavby celkem 33,32 ha plochy, z toho 12,5 ha je zastavěno výrobními a skladovacími objekty. V 12/2021 došlo k uzavření kupní smlouvy na pozemky pro výstavbu terminálu kombinované dopravy o rozloze dalších 10,36 ha plochy (změna vlastnictví v 01/2022).

- v rámci I. etapy výstavby byla realizována Hala 1 (SO 02 a SO 06) o rozloze 57 133 m2, která je 100 % obsazena, klienti: DHL Automotive, M.K. Invest Group, Skladon, Hyundai Glovis, Rhenus Logistics, UFI FILTERS;

- součástí II. etapy výstavby je realizovaná Hala 2 (SO 01) o rozloze 48 864 m2, která je obsazena z 28 % (klient: GEIS). Ve sledovaném období byla dokončena realizace Haly 3 (SO 05) o rozloze 18 969 m2, která je plně obsazena společností Continental Barum.  Poslední z objektů II. etapy, Hala 4 (SO 08) byla fyzicky dokončena v 12/2021 a kompletně zkolaudována v 01/2022. Hala bude plně obsazena společností ABB, která má záměr v ní vybudovat nové výrobní a vývojové centrum zaměřené na hi-tech výrobu a vývoj robotických periferií.

- ve III. čtvrletí r. 2021 byla v rámci III. etapy výstavby Centra zahájena stavba železničního kontejnerového terminálu, na který investor získal dotaci z Operačního programu Doprava 2014-2020 ve výši 276,8 mil. Kč. Od 10/2021 vstoupilo OAMP rovněž na navazující pozemky po společnosti ENES Cargo a. s., které budou využity pro efektivní fungování TKD.  Plánované dokončení a předání stavby s celkovými náklady ve výši 767,5 mil. Kč budoucímu provozovateli, společnosti INNOFREIGHT, se předpokládá v 07/2022. Zapojení TKD umožňujícího bezúvraťové napojení na II. železniční koridor ve směru od Přerova připravovaný Správou železnic je klíčové pro další dynamický rozvoj území podporovaného společně Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostravou.

- předmětem IV. etapy výstavby je Hala 5 (SO 03), která má vydané stavební povolení, předpoklad zahájení realizace zatím není stanoven, bude se odvíjet od aktuální poptávky. V 12/2021 došlo na základě žádosti investora k posunutí konečného termínu pro realizaci haly z 12/2023 nově na 12/2025 a změně způsobu výpočtu kupní ceny. Žádost byla zdůvodněna stavem trhu ovlivněným probíhající pandemií COVID a zároveň objemem plánované stavby o rozměrech 97 000 m2 a plánované investici min. 1 500 mil. Kč, kdy získat zájemce je složitější a časově náročnější.

- v 12/2021 došlo k prodeji Haly 1 a Haly 3 novému majiteli, společnosti EQT Exeter, která je celosvětovým lídrem v investicích do nemovitostí.

- kompletně má být areál dokončen do 12/2025 s min. objemem 155 000 m2 skladových ploch (předpoklad však činí 234 000 m2 skladových, výrobních a kancelářských ploch).

XZB (Europe) s. r. o. – v 12/2021 byl zkolaudován nový závod a zahájena sériová výroba na 13 technologických linkách. Zákazníky společnosti jsou firmy Audi, Volkswagen, Škoda, General Motors a PSA Peugeot Citroën.

Investor se zavázal vytvořit min. 50 nových pracovních míst (z toho 10 PM ve výzkumu a vývoji), a to k datu 31. 12. 2024.

Nový závod XZB

Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a. s. (dále jen Společnost) – město v 07/2020 odstoupilo z důvodu neplnění smluvních podmínek ze strany investora od kupní smlouvy a vzhledem k tomu, že Společnost neposkytla součinnost při zápisu vlastnického práva města, podalo žalobu na určení vlastnictví k pozemku. Tato byla ukončena v 05/2021 soudním smírem a pozemek byl navrácen městu.

Po personální obměně ve vedení Společnosti byl dohodnut zápočet neuhrazených smluvních pokut vystavených městem spolu s dalšími pohledávkami vůči navrácení kupní ceny, ke které bylo město povinno v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy. Vedení Společnosti zároveň potvrdilo zájem o realizaci investice na předmětném pozemku 
za nových smluvních podmínek, a to z důvodu stupně jeho připravenosti, financování emisí dluhopisů k pokrytí nákladů projektu a získání investičních pobídek ze strany MPO.

Exekuce váznoucí na pozemku byly Společností postupně odstraněny do 09/2021. V 10/2021 proběhla vratka kupní ceny ze strany města ponížená o veškeré pohledávky vůči Společnosti. Tímto byly narovnány veškeré závady pozemku a peněžité závazky vyplývající z Kupní smlouvy.

V 11/2021 prošel ZM adresný záměr prodeje pozemku společnosti Maestoso Advanced Materials a. s. Aktuálně jsou ověřovány podmínky uzavření nového kontraktu.

IRCE s. r. o. – italský investor ve sledovaném období realizoval právní a technickou prověrku získaných pozemků 
o celkové rozloze 5 ha a projekční přípravu stavby. Zároveň podal žádost o rozšíření plochy o dalších 4 160 m2  z důvodu optimálnějšího uspořádání závodu, především co do bezpečnosti a vnitřní logistiky. Záměr prodeje byl schválen ZM v 01/2022. Do 04/2022 je investor povinen uhradit zbývající část kupní ceny stanovené Kupní smlouvou z 05/2021, tj. cca 20,5 mil. Kč bez DPH. K 12/2026 se investor zavázal vytvořit min. 90 pracovních míst.

Panattoni Czech Republic Development s. r. o. – kupní smlouva na pozemky v tzv. Malé rozvojové zóně o rozloze cca 38,5 ha uzavřena v 12/2020, v 12/2021 uzavřen dodatek č. 1, kterým byla KS včetně práv a povinností postoupena na společnost Industrial Center CR 10 s. r. o. Účelem uzavření kupní smlouvy je realizace investičního záměru výstavby skladové nebo výrobní haly, včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, tzv. „Panattoni park Ostrava Airport“.

Během II. pololetí r. 2021 pokračovala projektová příprava, zejména napojení parku na technickou a dopravní infrastrukturu a zpracování EIA, která by měla být předložena v 02/2022. Poté bude ze strany investora podána žádost o vydání územního rozhodnutí projektu.

Výstavba na pozemcích bude realizována dle stanovených milníků, buď jako celek nebo po etapách a měla by být dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. Developer se zavázal vytvořit 168 pracovních míst na 1 ha zastavěné plochy projektu s tím, že z tohoto počtu bude 18 PM s VŠ vzděláním. Závazky investora jsou zajištěny věcnými právy ve prospěch města, tj. předkupním právem a zákazem zcizení a zatížení pozemků, která

jsou zřízena do 31. 12. 2029.

Moravskoslezský kraj

Rozvojová studie rozšířeného zájmového území Mošnov, Memorandum o vzájemné spolupráci a koordinaci 
při přípravě a realizaci projektů v rozšířeném zájmovém území Mošnov

- tzv. rozšířené zájmové území Mošnov zahrnuje plochu Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov, Obchodně-podnikatelského areálu v území předletištního prostoru, Malou rozvojovou zónu (spravuje SMO) a dále Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Logistické centrum Mošnov (dříve Multimodální cargo Mošnov), rozvojovou plochu „R1“ jihovýchodně od haly Jobair a na ni navazující „R2“ (spravuje MSK).

- ve sledovaném období pokračovala spolupráce pověřených zástupců města a kraje v intencích uzavřeného „Memoranda o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci projektů v rozšířeném zájmovém území Mošnov“ z 10/2020.

Rozšíření technické infrastruktury

- projekty pro připojení nových investorů

  - v souvislosti s příchodem developera Panattoni do plochy M a přípravou navazujících rozvojových ploch R1 a R2 
ze strany Moravskoslezského kraje pokračovala ve sledovaném období příprava napojení těchto ploch na stěžejní média – zejména plyn a elektrickou energii.

  - kabelová smyčka VN 22 kV pro plochu M - po příchodu developera Panattoni došlo ke změně umístění předávací stanice a z důvodu úprav a výstavby komunikací bylo potřeba upravit část trasy přívodních kabelů. Po jednání s ČEZ Distribucí ve sledovaném období uzavřelo město smlouvu na zpracování PD pro změnu ÚR a SP pro uzlovou trafostanici a budoucí smlouvu o postoupení práv a povinností ze správních rozhodnutí a převodu zpracovaných dokumentací na ČEZ Distribuce (01/2022), která následně zajistí realizaci kabelového vedení.

  - zásobování rozvojových lokalit M, R1 a R2 plynem je navrženo propojením STL soustavy letiště a STL soustavy strategické průmyslové zóny, jejíž regulační stanice u závodu Plakor má vysokou rezervu budoucího využití. Současně dojde k navýšení dimenze plynovodu výstupního vedení z RS a zřízení odběrného a měřícího bodu s HUP 
na hranici SPZ. Budoucí investoři si zřídí své přípojky do STL soustavy letiště jako vlastníka a správce distribuční soustavy. Město je připraveno realizovat shora uvedenou investiční akci zajišťující propojení plynárenských distribučních soustav za předpokladu, že nové plochy M, R1 a R2 budou odebírat plyn z RS města a STL soustava letiště bude mít dostatečnou přenosovou kapacitu. Zahájení investice se odvíjí od konečného rozhodnutí MSK, které dosud město neobdrželo.

Dotační projekty v PZ Mošnov

- PZ Mošnov výkupy nemovitostí (součást SPZ Ostrava-Mošnov) - projekt ukončen k 30. 6. 2016, probíhá udržitelnost do 12/2026 (celkový objem 139,9 mil. Kč, z toho dotace 129,1 mil. Kč)

- SPZ Ostrava - Mošnov - technická infrastruktura - projekt ukončen k 30. 6. 2016, probíhá udržitelnost 
do 12/2026, ve vybraných částech souvisejících s evidencí příjmů a výdajů do 06/2029 (celkový objem 
914,2 mil. Kč, z toho dotace 657,9 mil. Kč)

- SPZ Ostrava - Mošnov - technická infrastruktura, II. etapa - projekt ukončen k 31. 12. 2018, probíhá udržitelnost do 06/2029 (celkový objem 56,5 mil. Kč, z toho dotace 36,3 mil. Kč).

- Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava - Mošnov (I. a II. etapa) - projekt je východiskem vznikající koncepce budoucího využití obchodně-podnikatelského areálu v předletištním prostoru, která směřuje k postupné estetizaci lokality v bezprostřední blízkosti letiště a vytvoření moderní komerční zóny navazující na Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Tato koncepce koresponduje s „Rozvojovou studií rozšířeného zájmového území Mošnov“ předloženou krajem. V rámci již zrealizované I. etapy demolic byla získána dotace 
z programu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“ ve výši 70% způsobilých výdajů.

- I. etapa - v rámci této etapy byla v 08/2020 dokončena demolice tří chátrajících a stavebně nevyhovujících objektů v obchodně-podnikatelském areálu na ploše 5 744 m2 a následná regenerace plochy. V 04/2021 byla městem podána žádost o dotaci, která byla vázána na vydání pravomocného územního rozhodnutí pro přeložku STL plynovodu zahrnutou ve II. etapě projektu demolic.  V 10/2021 obdrželo město dotaci ve výši 1,94 mil. Kč. Po finančním ukončení projektu, které je vázáno na ukončení následující II. etapy, bude plocha nabízena v otevřeném řízení investorům pro realizaci podnikatelských záměrů v souladu s územním plánem a podmínkami dotace;

- II. etapa - zahrnuje demolici dalších čtyř objektů v přilehlé lokalitě na celkové ploše 8 029 m2. Součástí projektu je rovněž přeložka STL plynovodu ve vlastnictví letiště, která by v případě jejího ponechání ve stávající trase byla omezujícím faktorem budoucí výstavby nových nabyvatelů regenerovaných pozemků. V 10/2021 byl projekt na základě žádosti města zařazen do dotačního Programu a v 11/2021 byla vydána Registrace projektu. Aktuálně je schvalována zadávací dokumentace k veřejným zakázkám na zhotovitele stavby, po ukončení výběrových řízení bude v 04/2022 zahájena realizace stavby. Požadovaná výše dotace činí 9,14 mil. Kč z celkových výdajů ve výši 13,07 mil. Kč.

Sumarizace celkových prodejů v zóně a podmínky dotace Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

- pokud realizované příjmy z celkových prodejů, pronájmů a služebností v zóně dosáhnou míry spolufinancování města Ostravy při výstavbě obou etap SPZ Ostrava - Mošnov (celkové náklady pro obě etapy výstavby 
1 110,6 mil. Kč, z toho dotace státu činila 823,3 mil. Kč a podíl města 287,3 mil. Kč), je město jako příjemce dotace povinno veškeré příjmy nad rámec svého spolufinancování vrátit do státního rozpočtu.

- pro účely sledování bilance příjmů ze zóny a způsobilých výdajů byl po dohodě se Správcem programu zřízen samostatný bankovní účet, na kterém budou tyto finanční prostředky evidovány do konce udržitelnosti projektů obou etap SPZ Ostrava – Mošnov, tj. do 30. 6. 2029.  Poté proběhne vypořádání dle předchozího odstavce.

- k 31.12.2021 převyšovaly příjmy zóny výdaje o 11, 62 mil. Kč (v této bilanci jsou započteny také výdaje spojené s provozováním SPZ do konce r. 2021 v částce 37,25 mil. Kč, souhlas s financováním těchto výdajů z příjmů zóny obdrželo město od poskytovatele dotace v 09/2020).   V 01/2022 obdrželo město platbu za pozemky pro stavbu TKD společnosti OAMP s. r. o. ve výši 50,21 mil. Kč bez DPH, aktuálně činí schodek příjmů 61,83 mil. Kč.

- Rozvojová zóna Hrušov

- původně lokalita charakteru „sociálního brownfieldu“ o velikosti 35 ha, k jejíž devastaci a vysídlení docházelo postupně po povodních v roce 1997; snahou města bylo zajistit sanaci této rozvojové lokality a připravit podmínky pro její využití v souladu s územním plánem, tj. k vybudování zóny pro lehký průmysl, která přinese městu nová pracovní místa;

- v listopadu 2018 získala pozemky v lokalitě společnost CONTERA Management s. r. o., která zde buduje moderní logistický areál CONTERA Park Ostrava D1 o rozloze 150 255 m2. Součástí areálu jsou jak průmyslové haly určené 
ke skladování a lehké výrobě, tak „flexispace objekty“, které kombinují skladovací prostory s administrativou nebo obchodní částí. Plánován je rovněž objekt vědecko-technologického parku. Celková investice je odhadována na 1,6 až 1,9 mld. Kč, k 31. 12. 2021 bylo ze strany developera proinvestováno 1,02 mld. Kč.

- dle aktuálních smluvních podmínek je území rozděleno do tří etap s tím, že zůstává na kupujícím, jak bude rozdělena výstavba mezi etapy a v jakém pořadí budou etapy realizovány. Termín dokončení I. etapy se váže 
k 31. 12. 2023, u II. etapy je to 31. 12. 2024 a III. etapa by měla být dokončena do 36 měsíců od získání pravomocného ÚR (vázána na změnu územního plánu). K 31. 12. 2028 se investor zavázal vytvořit min. 703 pracovních míst, z toho 280 pracovních míst s vysokou odborností.

- ve sledovaném období II. pol. r. 2021 pokračovala výstavba objektů lehkého průmyslu LP1 a LP2 o celkové pronajímatelné ploše cca 100 000 m2. Větší z objektů LP 1 bude užívat největší český distributor sportovního oblečení společnost Sportisimo, které je aktuálně předávána část objektu spadající do I. fáze výstavby, II. fáze objektu bude předána ve 2. čtvrtletí r. 2022. Tím bude završena I. etapa projektu Sportisimo o celkové výměře cca 62 000 m2, následovat budou další dvě expanze.

- před dokončením se nachází také objekt LP2, ve kterém se nachází nájemní jednotky pro společnost AT Computers (prodej výpočetní a kancelářské techniky včetně elektroniky a spotřebního materiálu), VAS Solutions (komplexní logistické a spediční služby) a Plzeňský Prazdroj, který je již dokončen a v provozu.

- zahájena byla výstavba objektu FL3, pro kterou je zasmluvněn nájemce První Signální, působící na trzích kolejové dopravy a zabezpečovacích systémů pro kolejovou dopravu (železnice, tramvaje, metro); další jednotky jsou v pokročilých stavech obchodních jednání.

- současně probíhá ze strany developera příprava DÚR pro vědecko-technologický objekt v severní části parku a je řešeno zavedení pravidelných linek MHD a regionální autobusové dopravy do zóny.

Vizualizace budoucího Contera Park Ostrava D1

- Moravskoslezské inovační centrum – areál Technologického parku

Tabulka vývoje obsazenosti multifukčních budov v letech 2017 - 2021 (v %)

| MFB | 12/2017 | 12/2018 | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIANO | 85 | 88 | 93 | 93 | 96 |
| TANDEM | 50 | 55 | 63 | 85 | 98 |
| VIVA | 90 | 94 | 100 | 99 | 100 |
| TRIDENT | 70 | 96 | 97 | 97 | 100 |
| Počet PM celkem | 625 | 862 | 913 | 869 | 761 |

- Technologický park Ostrava o rozloze cca 10 ha v Ostravě - Pustkovci byl založen v roce 1997 s cílem vytvořit prostor pro vědecký a technologický výzkum, inovace a hi-tech technologie s úzkou vazbou na univerzitní sféru, kterou zajišťuje vybraná lokalita v bezprostřední blízkosti Vysoké školy báňské.

- park je tvořen multifunkčními budovami PIANO (I), TANDEM (II), TRIDENT (III) a VIVA (IV), které tvoří technické a administrativní zázemí areálu a jejichž obsazenost je popsána ve shora uvedené tabulce; na konci sledovaného období bylo v budovách T-parku zasídleno 62 firem a 761 zaměstnanců. V areálu parku se dále nacházejí komerční společnosti Ingeteam a. s., ELCOM, a. s., VAE Prosys s. r. o. a Elektro MAR a. s., které k 31. 12. 2021 evidovaly 218 pracovních míst.

- společnost Elektro MAR a. s., která nabyla pozemky v parku v 10/2017, zkolaudovala v 11/2021 výstavbu svého sídla  - administrativní budovy s výzkumnou halou a získala územní rozhodnutí pro novou investiční akci „Centrum transferu technologií“. Žádost o stavební povolení podá společnost v 03/2022. Stávající situaci se společnosti daří zvládat, nicméně se potýká s problémy při dodávkách komponent. Dále rozšířila své služby v oblasti obnovitelných zdrojů a instalace tepelných čerpadel.

- od 07/2017 působí v lokalitě společnost Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s. (dále jen MSIC) transformovaná z původního Vědeckotechnologického parku Ostrava, a. s., jejímž posláním je rozvoj inovačního ekosystému spočívající v poskytování služeb, které vykonává v tzv. režimu závazku veřejné služby a ze strany hlavních akcionářů (Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava s akcionářskými podíly 45%) je mu na tyto služby poskytována vyrovnávací platba na základě Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu (dále jen „SGEI smlouva“).

- vzhledem k tomu, že platnost původně uzavřené SGEI smlouvy se vztahovala na období 2018 - 2021, obdrželo SMO ze strany MSIC žádost o poskytnutí vyrovnávací platby v rámci nové SGEI smlouvy pro roky 2022 – 2025. Po dohodě hlavních akcionářů bylo s ohledem na efektivnější spolupráci stran zejména při vyhodnocování nastavených parametrů přistoupeno ke konceptu uzavření dvoustranných smluv mezi MSK a MSIC a městem a MSIC. Pro potřeby nové SGEI smlouvy bylo zadáno a vypracováno spol. Frank Bold Advokáti, s.r.o., Memorandum, obsahující aktuální právní posouzení splnění podmínek pověření MSIC službami definovanými ve smlouvě, aniž by došlo k veřejné podpoře neslučitelné s vnitřním trhem EU.

- v souladu se shora uvedenou právní analýzou byl zpracován návrh SGEI smlouvy, ve které MSIC požádalo město 
o neinvestiční dotaci na období 01/2022 - 12/2025 ve výši 32,8 mil. Kč. Výše této částky byla stanovena na základě predikce MSIC doložené konkrétními částkami pro jednotlivé aktivity činností/služeb a bude předmětem každoročního ověření z hlediska jak výše předložených výdajů, tak jejich uznatelnosti. SGEI smlouva byla schválena ZMO v 01/2022.

-    ve sledovaném období pokračovala jednání k rozhodnutí o koncepci dalšího rozvoje areálu Technologického parku, k již zpracované studii „T-PARK GENEREL“ byly upřesňovány a aktualizovány další podklady ze strany MAPPA 
pro zpracování „Urbanistické studie ÚZEMÍ TECHNOLOGICKÁ Ostrava Pustkovec“. Cílem bylo zhodnocení současného stavu návrhu Generelu a definování potřeb pro budoucí výstavbu Technologického parku. Specifikace nových prostor vycházely z požadavků stávajících klientů s ohledem na zajištění specifických technických podmínek pro průmyslový výzkum a vývoj, demonstrace nových technologií, rozvoj spolupráce napříč inovačními procesy a vytvoření inkubačního prostředí pro zasídlení start-up a spin-off firem. Po aktualizaci inženýrských sítí byly v areálu T-parku definovány vhodné plochy pro zástavbu novými budovami tak, aby zástavba byla řešena co nejefektivněji. Jedním z těchto objektů bude budova T5, která nahradí stávající nejstarší a technicky již nevyhovující multifunkční budovy PIANO a TANDEM, u nichž byla původně zvažována varianta rekonstrukce s případnou dostavbou. 
Po vyhodnocení nákladů na opravu a problematické využití do budoucna ve vztahu k nárokům klientů MSIC bylo rozhodnuto o demolici těchto budov a jejich nahrazení novostavbou.

- výstavbu nového objektu T5 zajišťuje město. Budova bude realizována na ploše vzniklé demolicí budov PIANO a TANDEM. Bude sloužit jako hlavní budova T-Parku a sídlo MSIC a poskytne areálu potřebné a chybějící prostory a služby. Budova bude multifunkční a měla by klientům nabídnout všechny typy prostor k podnikání. Navržena bude tak, aby splňovala současné požadavky na udržitelný provoz a kvalitu vnitřního prostředí (požadavek na certifikaci dle standardu BREEAM či LEED). Město hodlá realizovat projekt výstavby metodou Design & Build od zpracování architektonické studie, potřebných stupňů projektové dokumentace až po vlastní realizaci stavby. Aktuálně je finalizována zadávací dokumentace na Správce stavby s předpokladem vysoutěžení do 06/2022.

- ve sledovaném období byla řešena soutěž na využití území pro výstavbu objektu T8, který by měl mít multifunkční charakter využití s kombinací administrativy a prototypových dílen, obdobně jako budova T5 s tím, že realizace bude výhradně v režii vybraného investora, se kterým bude vyjednáván investiční kontrakt na právo stavby s pravidelnou stavební úplatou. Součástí řešení projektu je kromě vlastní budovy dále parkování, přístupové komunikace, nezbytná infrastruktura a úpravy okolí v souladu s regulačními podmínkami a specifikacemi zpracovanými MAPPA.

- konkrétní aktivity MSIC směrem k rozvoji inovací a podpoře firem jsou obsahem samostatné Přílohy č. 4.