**Zastupitelstvu města je předkládáno odsouhlasení podmínek udržitelnosti dotace pro projekt** **„Rekonstrukce a inovace stravovacího provozu (Domov Sluníčko)“, id.č. 013D313008003“, v celkové výši 4, 814 mil. Kč a pro projekt „Rekonstrukce stravovacího provozu (Domov Iris)“, id.č. 013D313008002, v celkové výši 5, 246 mil. Kč v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí.**

**Shrnutí:**

Příprava a podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) pro oba výše uvedené projekty byla schválena radou města dne 11.05.2021 (čís. usn. 06587/RM1822/101) a dne 19. 05. 2021 bylo zastupitelstvem města (čís.
usn. 1441/ZM1822/23) odsouhlaseno zajištění spolufinancování předmětných projektů. Rada města (čís. usn. 02113/RM2226/39) dne 22. 08. 2023 rozhodla o přijetí dotace pro oba předmětné projekty.

V rámci projektu „Rekonstrukce a inovace stravovacího provozu (Domov Sluníčko)“ dojde ke stavebním úpravám a bude zakoupeno nové vybavení stravovacího provozu, neboť vybavení je zastaralé a za hranicí životnosti. Stravovací provoz bude zajišťovat celodenní stravování pro klienty Domova Sluníčko, Čtyřlístku a Dětského centra Domeček. Maximální lhůta pro realizaci této akce a dosažení účelu je stanovena poskytovatelem dotace do 31. 01. 2024.

V rámci projektu „Rekonstrukce stravovacího provozu (Domov Iris)“ bude nakoupeno nové vybavení stravovacího provozu. Současné vybavení je již za hranicí životnosti a opravy jsou nerentabilní. Zároveň budou realizovány stavební úpravy k zajištění dobré funkčnosti nového vybavení. Zařízení zajišťuje stravování pro klienty a zaměstnance domova. Maximální lhůta pro realizaci této akce a dosažení účelu je stanovena poskytovatelem dotace do 31. 03. 2024.

V současné době probíhá fyzická realizace u obou projektů.

**Financování:**

K oběma projektům byla vydána tzv. Registrace akce, kdy pro projekt „Rekonstrukce a inovace stravovacího provozu (Domov Sluníčko)“ zahrnovala celkové způsobilé náklady ve výši 7 746 553,- Kč s maximální dotací 5 809 914,- Kč. Na základě uskutečněného výběrového řízení poskytovatel dotace MPSV učinil úpravu celkových částek alokovaných na projekt uvedených v dokumentu Registrace akce a po aktualizaci v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (viz příloha č. 1) a Podmínkách (viz příloha č. 2) uvádí, že celkové způsobilé náklady projektu aktuálně činí 6 429 670,71 Kč a maximální výše dotace byla stanovena na 4 814 314,- Kč.

**Přehled financování akce „Rekonstrukce a inovace stravovacího provozu (Domov Sluníčko)“ vč. DPH:**

|  |  |
| --- | --- |
| Celkové náklady uvedené v ROPD  | 6 429 670,71 Kč |
| Rozhodná částka způsobilých výdajů dle aktualizovaného indikativního rozpočtu pro výpočet dotace\* | 6 419 086,21 Kč  |
| Maximální 75% výše dotace ze státního rozpočtu/MPSV dle ROPD | 4 814 314,00 Kč |
| Předpokládaná min. výše spolufinancování SMO dle ROPD | 1 615 356, 71 Kč |

*\*uvedené hodnoty vychází z propočtů poskytovatele dotace MPSV a jeho metodiky*

Pro projekt „Rekonstrukce stravovacího provozu (Domov Iris)“ byla vydána Registrace akce s předpokládanými způsobilými výdaji ve výši 7 134 205,- Kč a maximální 75% dotací ve výši 5 350 653,- Kč. Poté proběhla výběrová řízení a byla poskytovateli dotace předložena žádost o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále „ROPD“). Na základě vysoutěžených částek poskytovatel dotace upravil hodnoty a podle jeho propočtu došlo vyhotovení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (viz příloha č. 3), kde uvádí celkové projektové výdaje 21 058 266,84 Kč a jím vypočtená částka dotace ve výši 5 246 391,- Kč, a rovněž Podmínek (viz příloha č. 4).

**Přehled financování akce „Rekonstrukce stravovacího provozu (Domov Iris)“ vč. DPH:**

|  |  |
| --- | --- |
| Celkové náklady uvedené v ROPD  |  21 058 266,84 Kč |
| Rozhodná částka způsobilých výdajů dle aktualizovaného indikativního rozpočtu pro výpočet dotace\* | 6 995 188,78 Kč  |
| Maximální 75% výše dotace ze státního rozpočtu/MPSV dle ROPD |  5 246 391,00 Kč |
| Předpokládaná min. výše spolufinancování SMO dle ROPD | 15 811 875,84 Kč |

*\*uvedené hodnoty vychází z propočtů poskytovatele dotace MPSV a jeho metodiky*

Dotace pro oba projekty bude proplacena ex-post, vždy až na základě skutečně vynaložených způsobilých výdajů v rámci předložených žádostí o platbu obsahující veškeré stanové náležitosti uvedené v podmínkách (viz příloha č. 2 a č. 4) k rozhodnutí o poskytnutí dotace (viz přílohy č. 1 a č. 3).

Účastník programu musí při realizaci akce zamezit dvojímu financování z veřejných zdrojů dalšího programu nebo dotačního titulu.

**Harmonogram:**

**Závazné termíny projektu „Rekonstrukce a inovace stravovacího provozu (Domov Sluníčko)“**

|  |  |
| --- | --- |
| Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem dotace  |  max. 31. 01. 2024 |
| Lhůta pro dosažení účelu akce (projektu) | max. 31. 01. 2024 |
| Financování akce  | max. 29. 02. 2024 |
| Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) | max. 31. 03. 2024 |

**Závazné termíny projektu „Rekonstrukce stravovacího provozu (Domov Iris)“**

|  |  |
| --- | --- |
| Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem dotace  |  max. 31. 03. 2024 |
| Lhůta pro dosažení účelu akce (projektu) | max. 31. 03. 2024 |
| Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) | max. 31. 05. 2024 |

**Udržitelnost a vlastnictví:**

Příjemce dotace má rovněž povinnost v pořizovaném majetku zajistit poskytování sociální služby uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let od ukončení realizace projektu.

Po tuto udržitelnost, tj. po dobu 10 let od ukončení realizace akce, nesmí účastník programu, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace, majetek získaný nebo zhodnocený, byť i jen částečně z dotace převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu. K tomuto majetku nesmí být, bez písemného souhlasu poskytovatele dotace MPSV po dobu udržitelnosti zřízeno věcné břemeno, ani nesmí být předmětem zástavního práva.

Veškerou dokumentaci související s realizací obou projektů (akcí) je příjemce dotace povinen řádně uchovávat po dobu 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení projektů a je povinen zajistit, aby také partneři a dodavatelé zajistili shodnou lhůtu archivace veškerých dokumentů.

**Doporučujeme zastupitelstvu města souhlasit s podmínkami udržitelnosti investiční dotace ve výši 4, 814 mil. Kč pro projekt „Rekonstrukce a inovace stravovacího provozu (Domov Sluníčko)“ a investiční dotace ve výši 5, 246 mil. Kč pro projekt „Rekonstrukce stravovacího provozu (Domov Iris)“ ze státního rozpočtu poskytované prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu způsobilých nákladů spojených s realizací těchto dvou projektů.**